Chełm, dnia 30 czerwca 2023 roku

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI

PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

dla rejonu służbowego nr 9

na okres od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Od kilku miesięcy mieszkańcy ulicy Wieniawskiego 7 w Chełmie zgłaszają brak prawidłowego oznakowania pionowego i niewidoczne już oznakowanie poziome przejścia dla pieszych pomiędzy blokami przy ul. Wieniawskiego 7 i ul. Wieniawskiego 9. Z relacji mieszkańców wynika, że kierowcy nie widząc oznakowania pionowego i poziomego nie zachowują szczególnej ostrożności w rejonie wymienionego przejścia dla pieszych, co stanowi zagrożenie w ruchu drogowym.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Utworzenie prawidłowego oznakowania przejścia dla pieszych przy ul. Wieniawskiego
w Chełmie.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

lipiec 2023 roku – ustalenie administratora drogi,

sierpień 2023 roku – spotkanie z przedstawicielami Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie realizowanego przedsięwzięcia

sierpień 2023 roku – zorganizowanie spotkania z ustalonym administratorem ww. drogi i ustalenie rodzaju dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych,

wrzesień 2023 roku - wystąpienie do administratora drogi z prośbą o podjęcie działań mających na celu poprawę oznakowania przejścia dla pieszych

październik 2023 roku – spotkanie w Przedszkolu Miejskim nr 15, dotyczące zasad ruchu drogowego

lipiec - grudzień 2023 – dodatkowe kontrole dzielnicowego wskazanego rejonu ul. Wieniawskiego,

grudzień 2023 roku – ocena stopnia realizacji inwestycji oraz ustalenie dalszego udziału dzielnicowego w przedsięwzięciu.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Administrator drogi – zapewnienie środków finansowych na realizację projektu.

Rada Osiedla ,,Słoneczne” – przekazywanie informacji do odpowiednich instytucji.

Przedszkole Miejskie nr 15 – udostępnienie pomieszczenia celem przeprowadzenia spotkania

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego zamieszczone zostaną na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz będą przekazywane na bieżąco podczas spotkań ze społeczeństwem oraz Radą Osiedla.

starszy sierżant Michał Stępień