Chełm, dnia  30 czerwca 2024 roku

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI

PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

dla rejonu służbowego numer 10

na okres od 1 lipca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Od kilku miesięcy, mieszkańcy miejscowości Depułtycze Królewskie, Depułtycze Królewskie Kolonia, Wojniaki, Żółtańce Kolonia zgłaszają braki w oznakowaniu pionowym w swoich miejscowościach informujących o obszarze zabudowanym oraz obowiązującym ograniczeniu prędkości, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarówno dla pieszych jak i rowerzystów.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Ustawienie znaków pionowych informujących o wjeździe na obszar zabudowany oraz obowiązującym ograniczeniu prędkości. Ocena będzie miała charakter zamknięty.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

lipiec 2024 roku – zorganizowanie spotkania z mieszkańcami wyżej wymienionych miejscowości w celu dokładnego ustalenia miejsc, w których należy takie znaki ustawić,

sierpień 2024 roku – odbycie spotkania z przedstawicielem Urzędu Gminy Chełm w celu ustalenia administratora drogi, gdzie mają znajdować się znaki pionowe,

wrzesień 2024 roku – wystąpienie z pismem do administratora drogi z prośbą o podjęcie działań mających na celu ustawienie dodatkowych znaków pionowych,

październik 2024 roku – zorganizowanie spotkania z mieszkańcami miejscowości w celu poinformowania o planowanym terminie realizacji,

grudzień 2024 roku – ocena stopnia realizacji inwestycji, oraz ustalenie dalszego udziału dzielnicowego w przedsięwzięciu,

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Administrator drogi – zapewnienie środków finansowych na realizację projektu,

Przedstawiciel Urzędu Gminy Chełm – przedstawienie propozycji miejsca ustawienia znaków terenu zabudowanego oraz ograniczenia prędkości,

Sołtys miejscowości Depułtycze Królewskie Kolonia – na tablicy ogłoszeń zostanie umieszczona informacja o planowanej inwestycji.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego zamieszczone zostaną  na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz będą przekazywane na bieżąco podczas spotkań ze społeczeństwem.

starszy sierżant Michał Stępień