Chełm, dnia 30 czerwca 2025 roku

INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI 

PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO
dla rejonu służbowego numer 3
na okres od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Od kilku miesięcy mieszkańcy ulicy Henryka Sienkiewicza w Chełmie skarżą się na złe oznakowanie przejść dla pieszych na jezdni, to jest znak poziomy „P-10”. W rejonie skrzyżowania ulic: Henryka Sienkiewicza, Kolejowa oraz Obłońska oznakowanie przejścia dla pieszych wymaga renowacji. Ponadto przy ulicy Henryka Sienkiewicza znajdują się dwie szkoły, gdzie przez niewidoczne oznakowanie dochodzi do stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa dla przechodzących tamtędy uczniów.
Zakładany cel do osiągnięcia.
Renowacja znaku „P-10” przy wyjeździe z ulicy Henryka Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania ulica Obłońska oraz ulica Kolejowa. 
Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
lipiec 2025 roku – ustalenie administratora drogi,
sierpień 2025 roku – zorganizowanie spotkania z ustalonym administratorem drogi,
wrzesień 2025 roku – dyslokowanie służb Straży Miejskiej oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chełm w miejscu występowania zagrożenia w ruchu drogowym,
październik 2025 roku – zorganizowanie spotkania z uczniami Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych oraz z gronem pedagogicznym, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
lipiec - listopad 2025 roku – dodatkowe kontrole dzielnicowego wskazanego rejonu przy ulicy Henryka Sienkiewicza
grudzień 2025 roku – ocena stopnia realizacji inwestycji oraz ustalenie dalszego udziału dzielnicowego w przedsięwzięciu.
Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
Administrator drogi – zapewnienie środków finansowych na realizację projektu,
Straż Miejska – kontrola miejsca zagrożonego, 
Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie – udostępnienie miejsca do spotkań z uczniami i rodzicami uczniów szkoły. 
Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego zamieszczone zostaną na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz będą przekazywane na bieżąco podczas spotkań ze społeczeństwem osiedla Śródmieście.
sierżant Mateusz Herda
