[image: image1.png]POLICJA
| I |

Dzielnicowy
blizej nas



  Chełm, dnia 30 czerwca 2026 roku
INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI 

PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO
dla rejonu służbowego nr 11
na okres od 1 lipca 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym. 
Od kilku miesięcy mieszkańcy miejscowości Okszów, gdzie ulica Makowa krzyżuje się z ulicą Akacjową zgłaszają problem związany z brakiem prawidłowego oznakowania określającego pierwszeństwo przejazdu. Nie znajdują się tam również znaki informujące uczestników ruchu drogowego, że jest to skrzyżowanie dróg równorzędnych, co prowadzi do powstawania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych. Brak jednoznacznego oznakowania może powodować niepewność kierujących, co do obowiązujących zasad pierwszeństwa przejazdu oraz stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zasadne jest dokonanie oceny organizacji ruchu i uzupełnienie oznakowania w celu jednoznacznego określenia zasad pierwszeństwa na przedmiotowym skrzyżowaniu. 
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Zmiana stałej organizacji ruchu, która poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się w rejonie skrzyżowania ulicy Makowej i Akacjowej w miejscowości Okszów. Ocena będzie miała charakter zamknięty.  

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań. 
· lipiec 2026 roku – zorganizowanie spotkania z mieszkańcami miejscowości Okszów w celu dokładnego ustalenia miejsca, w którym występuje zagrożenie związane z brakiem prawidłowego oznakowania – dokładne miejsce ustawienia znaków drogowych D-1 „droga z pierwszeństwem” oraz A-7 „ustąp pierwszeństwa”. 
· sierpień 2026 roku – odbycie spotkania z przedstawicielem Urzędu Gminy Chełm w celu ustalenia administratora drogi, gdzie mają znajdować się znaki drogowe, 
· wrzesień 2026 roku – spotkanie z Sołtysem oraz Radą Sołecką miejscowości Okszów, celem przedstawienia propozycji miejsca ustawienia znaków drogowych,
· październik 2026 roku – zorganizowanie spotkania z dziećmi Szkoły Podstawowej w Okszowie im. Św. Jana Pawła II, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
· listopad 2026 roku – zorganizowanie spotkania z mieszkańcami miejscowości Okszów  w celu poinformowania o planowanym terminie realizacji,
· grudzień 2026 roku – ocena stopnia realizacji inwestycji oraz ustalenie dalszego udziału dzielnicowego w przedsięwzięciu,
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
· Administrator drogi – zapewnienie środków finansowych na realizację projektu, 
· Szkoła Podstawowa w Okszowie – wspólnie z pedagogiem przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z dziećmi dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 
· Rada Sołecka miejscowości Okszów – przedstawienie propozycji miejsca ustawienia znaków drogowych,
· Sołtys miejscowości Okszów – na tablicy ogłoszeń zostanie umieszczona informacja o planowanej inwestycji. 
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego zamieszczone zostaną  na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz będą przekazywane na bieżąco podczas spotkań ze społeczeństwem.
młodszy aspirant Grzegorz Skowroński
